Народному депутату України

від  Фракції Партії    Регіонів

Шкірі І.М.

На № 10-Д/исх від 06.03.2012

Шановний Ігорю Миколайовичу!

Надаємо інформацію на Ваш запит щодо ремонту автодоріг м. Горлівка Донецької області в 2011 році.

Варто зазначити, що проблема стану доріг м. Горлівка є однією з найгостріших за всі останні роки. Тому в 2011 році ми надали перевагу капітальному ремонту доріг, збільшивши витрати на його проведення для того, щоб у середньостроковій перспективі дійсно пишатися дорогами, про що і йдеться в публікації, на яку Ви посилаєтесь у своєму запиті.

Надаємо інформацію про виконані роботи пооб’єктно:

1. Поточний ремонт автодоріг просп. Перемоги (від вул. Гагаріна до вул. Чорного - Діденка), вул. Рудакова (від вул. Чорного-Діденка до скверу Героїв), вул.. Чорного – Діденка (від пр. Перемоги до вул. Рудакова) виконано підрядною організацією Горлівське ПС ДРБУ ВАТ «Облдоррембуд» по договору                     від 21.02.2011 № 2.  На даний договір дія Закону України «Про державні закупівлі» не розповсюджується (до 100,0 тис. грн.). Договором визначено гарантійний строк за виконані роботи протягом 1 року, передбачено виконання робіт відповідно до будівельних норм і правил, технічних умов. Технічний нагляд за виконанням здійснює управління капітального будівництва міської ради. Строк виконання робіт березень – квітень 2011 року. Вартість виконаних робіт склала 96986,1 грн. з місцевого бюджету. Загальний обсяг виконаних робіт – 663  м2. Акт виконаних робіт підписаний начальником управління капітального будівництва Івко В.Д., начальником управління житлово-комунального господарства міської ради Горбатовим І.Є.

2. Поточний ремонт автодороги просп. Леніна виконано підрядною організацією Горлівський ПС ДРБУ ВАТ «Облдоррембуд» по договору від  02.06.2011  № 4. Визначено гарантійний строк за виконані роботи протягом 1 року, передбачено гарантію підрядника на відповідність будівельних матеріалів державним стандартам, технічним умовам і наявність сертифікатів або інших документів, що засвідчують якість  матеріалів. Технічний нагляд за виконанням здійснює управління капітального будівництва міської ради. Період виконання робіт червень – жовтень 2011 року. Вартість виконаних робіт склала 94849,12 грн. з місцевого бюджету. Загальний обсяг виконаних робіт –  600  м2. Акт виконаних робіт підписаний начальником управління капітального будівництва Івко В.Д., начальником управління житлово-комунального господарства міської ради Горбатовим І.Є.

3. Поточний ремонт автодоріг по просп. Перемоги виконано підрядною організацією Горлівський ПС ДРБУ ВАТ «Облдоррембуд» по договору від  02.06.2011  № 4 . Договір укладено відповідно до наказу Мінекономіки України від 27.07.2010 № 925. Визначено гарантійний строк за виконані роботи протягом 1 року, передбачено гарантію підрядника на відповідність будівельних матеріалів державним стандартам, технічним умовам і наявність сертифікатів або інших документів, що засвідчують якість  матеріалів. Технічний нагляд за виконанням здійснює управління капітального будівництва міської ради. Період виконання робіт червень – жовтень 2011 року. Вартість виконаних робіт склала 64781,0 грн. з місцевого бюджету. Загальний обсяг виконаних робіт – 400  м2. Акт виконаних робіт підписаний начальником управління капітального будівництва Івко В.Д., начальником управління житлово-комунального господарства міської ради Горбатовим І.Є.

4. Поточний ремонт автодороги вул. Жукова виконано підрядною організацією Горлівський ПС ДРБУ ВАТ «Облдоррембуд» по договору від 02.062011   № 4 . Договір укладено відповідно до наказу Мінекономіки України від 27.07.2010 № 925. Визначено гарантійний строк за виконані роботи протягом 1 року, передбачено гарантію підрядника на відповідність будівельних матеріалів державним стандартам, технічним умовам і наявність сертифікатів або інших документів, що засвідчують якість  матеріалів. Технічний нагляд за виконанням здійснює управління капітального будівництва міської ради. Період виконання робіт червень – жовтень 2011 року.  Вартість виконаних робіт склала 32580,05 грн. з місцевого бюджету. Загальний обсяг виконаних робіт – 200 м2. Акт приймання виконаних робіт підписаний начальником управління капітального будівництва   Івко В.Д., начальником управління житлово-комунального господарства міської ради Горбатовим І.Є.

5. Капітальний ремонт автодороги вул. Мініна і Пожарського виконано підрядною організацією Горлівський ПС ДРБУ ВАТ «Облдоррембуд» по договору від 29.06.2011   № 6  Договір укладено відповідно до наказу Мінекономіки України від 27.07.2010 № 925. Договором визначено гарантійний строк за виконані роботи протягом 3 років,  передбачено гарантію підрядника на відповідність будівельних матеріалів державним стандартам, технічним умовам і наявність сертифікатів або інших документів, що засвідчують якість  матеріалів. Технічний нагляд за виконанням здійснює управління капітального будівництва міської ради. Строк виконання робіт червень-вересень 2011р. Вартість виконаних робіт склала 2203080,6 грн. з місцевого бюджету. Загальний обсяг виконаних робіт – 15300  м2. Акти приймання виконаних робіт підписаний начальником управління капітального будівництва Івко В.Д., начальником управління житлово-комунального господарства міської ради Горбатовим І.Є.

6. Поточний ремонт автодоріг вул. Західна, Гурова виконано підрядною організацією Горлівський ПС ДРБУ ВАТ «Облдоррембуд» по договору від 09.08.2011  №10 . Договір укладено відповідно до наказу Мінекономіки України від 27.07.2010 № 925 «Про затвердження Типового договору про закупівлю товарів (робіт або послуг) за державні кошти та Інструкції щодо заповнення Типового договору про закупівлю товарів (робіт або послуг) за державні кошти ».Договором визначено гарантійний строк за виконані роботи протягом 1 року, передбачено гарантію підрядника на відповідність будівельних матеріалів державним стандартам, технічним умовам і наявність сертифікатів або інших документів, що засвідчують якість  матеріалів. Технічний нагляд за виконанням здійснює Управління капітального будівництва міської ради. Строк виконання серпень-жовтень 2011 року.

Вартість виконаних робіт склала 333029,61 грн. за рахунок субвенції державного бюджету. Загальний обсяг виконаних робіт – вул. Західна-800 м2, вул.. Гурова 800 м2. Акти приймання  виконаних робіт підписаний начальником управління капітального будівництва Івко В.Д., начальником управління житлово-комунального господарства міської ради Горбатовим І.Є.

7. Поточний ремонт автодороги вул. Мініна і Пожарського виконано підрядною організацією Горлівський ПС ДРБУ ВАТ «Облдоррембуд» по договору від 29.06.2011  № 6 . Договір укладено відповідно до наказу Мінекономіки України від 27.07.2010 № 925. Договором визначено гарантійний строк за виконані роботи протягом 1 року, передбачено гарантію підрядника на відповідність будівельних матеріалів державним стандартам, технічним умовам і наявність сертифікатів або інших документів, що засвідчують якість  матеріалів. Технічний нагляд за виконанням здійснює управління капітального будівництва міської ради. Строк виконання серпень-жовтень 2011 року. Вартість виконаних робіт склала 456187,47 грн. за рахунок субвенції державного бюджету. Загальний обсяг виконаних робіт – 2800м2. Акт виконаних робіт підписаний начальником управління капітального будівництва Івко В.Д., начальником управління житлово-комунального господарства міської ради Горбатовим І.Є.

8. Поточний ремонт автодороги вул. Мікояна виконано підрядною організацією Горлівський ПС ДРБУ ВАТ «Облдоррембуд» по договору від 09.08.2011  № 10 Договір укладено відповідно до наказу Мінекономіки України від 27.07.2010 № 925. Договором визначено гарантійний строк за виконані роботи протягом 1 року, передбачено гарантію підрядника на відповідність будівельних матеріалів державним стандартам, технічним умовам і наявність сертифікатів або інших документів, що засвідчують якість  матеріалів. Технічний нагляд за виконанням здійснює Управління капітального будівництва міської ради. Строк виконання серпень-жовтень 2011 року .Вартість виконаних робіт склала     113700,17 грн. за рахунок субвенції державного бюджету. Загальний обсяг виконаних робіт – 800  м2. Акт виконаних робіт підписаний начальником управління капітального будівництва Івко В.Д., начальником управління житлово-комунального господарства міської ради Горбатовим І.Є.

9. Поточний ремонт автодороги вул. Рудакова виконано підрядною організацією Горлівський ПС ДРБУ ВАТ «Облдоррембуд» по договору від 30.08.2011  № 12  Договір укладено відповідно до наказу Мінекономіки України від 27.07.2010 № 925. Договором визначено гарантійний строк за виконані роботи протягом 1 року, передбачено гарантію підрядника на відповідність будівельних матеріалів державним стандартам, технічним умовам і наявність сертифікатів або інших документів, що засвідчують якість  матеріалів. Технічний нагляд за виконанням здійснює управління капітального будівництва міської ради. Строк виконання вересень-жовтень 2011 року. Вартість виконаних робіт склала 133516,75 грн. за рахунок місцевого бюджету. Загальний обсяг виконаних робіт – 1500 м2. Акт виконаних робіт підписаний начальником управління капітального будівництва  Івко В.Д., начальником управління житлово-комунального господарства міської ради Горбатовим І.Є.

10. Поточний ремонт автодороги вул.. Остапенка виконано підрядною організацією Горлівський ПС ДРБУ ВАТ «Облдоррембуд» по договору від  30.08.2011 № 12 Договір укладено відповідно до наказу Мінекономіки України від 27.07.2010 № 925 Договором визначено гарантійний строк за виконані роботи протягом 1 року, передбачено гарантію підрядника на відповідність будівельних матеріалів державним стандартам, технічним умовам і наявність сертифікатів або інших документів, що засвідчують якість  матеріалів. Технічний нагляд за виконанням здійснює Управління капітального будівництва міської ради. Строк виконання вересень-жовтень 2011 року. Вартість виконаних робіт склала 441507,27 грн. за рахунок місцевого бюджету. Загальний обсяг виконаних робіт – 2100 м2 Акт виконаних робіт підписаний начальником управління капітального будівництва Івко В.Д., начальником управління житлово-комунального господарства міської ради Горбатовим І.Є.

11. Поточний ремонт автодороги просп. Перемоги виконано підрядною організацією Горлівський ПС ДРБУ ВАТ «Облдоррембуд» по договору   від 30.08.2011  № 13. Договором визначено гарантійний строк за виконані роботи протягом 1 року, передбачено гарантію підрядника на відповідність будівельних матеріалів державним стандартам, технічним умовам і наявність сертифікатів або інших документів, що засвідчують якість  матеріалів.. Технічний нагляд за виконанням здійснює Управління капітального будівництва міської ради. Вартість виконаних робіт склала 109224,32 грн. за рахунок місцевого бюджету. Загальний обсяг виконаних робіт – 694.м2. Акт виконаних робіт підписаний начальником управління капітального будівництва Івко В.Д., начальником управління житлово-комунального господарства міської ради Горбатовим І.Є.

12. Поточний ремонт автодороги просп. Леніна виконано підрядною організацією Горлівський ПС ДРБУ ВАТ «Облдоррембуд» по договору  від 30.08.2011  №13. Договором визначено гарантійний строк за виконані роботи протягом 1 року, передбачено гарантію підрядника на відповідність будівельних матеріалів державним стандартам, технічним умовам і наявність сертифікатів або інших документів, що засвідчують якість  матеріалів. Технічний нагляд за виконанням здійснює управління капітального будівництва міської ради. Вартість виконаних робіт склала 154270,2 грн. за рахунок місцевого бюджету. Загальний обсяг виконаних робіт – 1000м2. Акт виконаних робіт підписаний начальником управління капітального будівництва Івко В.Д., начальником управління житлово-комунального господарства міської ради Горбатовим І.Є.

13. Поточний ремонт автодороги вул. Жукова виконано підрядною організацією Горлівський ПС ДРБУ ВАТ «Облдоррембуд» по договору від  30.08.2011 № 13. Договором визначено гарантійний строк за виконані роботи протягом 1 року, технічний нагляд за виконанням здійснює управління капітального будівництва міської ради. Вартість виконаних робіт склала 470651,9 грн. за рахунок місцевого бюджету. Загальний обсяг виконаних робіт – 3206 м2. Акт виконаних робіт підписаний начальником управління капітального будівництва Івко В.Д., начальником управління житлово-комунального господарства міської ради Горбатовим І.Є.

14. Поточний ремонт автодороги вул. Рудакова виконано підрядною організацією Горлівський ПС ДРБУ ВАТ «Облдоррембуд» по договору від 30.08.2011  № 12. На даний договір дія Закону України «Про державні закупівлі» не розповсюджується (до 100,0 тис.грн.). Договором визначено гарантійний строк за виконані роботи протягом 1 року, передбачено виконання робіт відповідно будівельних норм і правил, технічних умов. Строк виконання робіт – жовтень  2011 року. Вартість виконаних робіт склала 49936,22 грн. за рахунок місцевого бюджету. Загальний обсяг виконаних робіт – 292 м2. Акт виконаних робіт підписаний начальником управління капітального будівництва Івко В.Д., начальником управління житлово-комунального господарства міської ради Горбатовим І.Є.

15. Капітальний ремонт автодороги вул. Макухи виконано підрядною організацією ТОВ «Автобан» по договору від  24.06.2011  № 83.На даний договір дія Закону України «Про державні закупівлі» не розповсюджується (до 100,0 тис. грн.). Договором визначено гарантійний строк за виконані роботи протягом 3 роки, матеріали мають бути забезпечені сертифікатом. Технічний нагляд за виконанням здійснює управління капітального будівництва міської ради. Період виконання робіт – липень 2011 року. Вартість виконаних робіт склала 163157,47 грн. з місцевого бюджету. Загальний обсяг виконаних робіт –1264 м2. Акт виконаних робіт підписаний начальником управління капітального будівництва Івко В.Д., начальником управління житлово-комунального господарства міської ради Горбатовим І.Є.

16. Капітальний ремонт тротуару вул. Мініна і Пожарського виконано підрядною організацією ТОВ «Автобан» по договору від 08.06.2011  № 63. На даний договір дія Закону України «Про державні закупівлі» не розповсюджується (до 300,0 тис.грн.). Договором визначено гарантійний строк за виконані роботи протягом 3 років, матеріали мають бути забезпечені сертифікатом. Технічний нагляд за виконанням здійснює управління капітального будівництва міської ради Строк виконання робіт –червень 2011 року. Вартість виконаних робіт склала 86216,62 грн. з місцевого бюджету. Загальний обсяг виконаних робіт –869 м2. Акт виконаних робіт підписаний начальником управління капітального будівництва Івко В.Д., начальником управління житлово-комунального господарства міської ради Горбатовим І.Є.

17. Капітальний ремонт міжквартальних проїздів  виконано підрядною організацією ТОВ «Автобан» по договору від 15.04.2011  № 40 . На даний договір дія Закону України «Про державні закупівлі» не розповсюджується (до 300,0 тис.грн.). Договором визначено гарантійний строк за виконані роботи протягом 3 років, матеріали для ремонту мають бути забезпечені сертифікатом. Технічний нагляд за виконанням здійснює управління капітального будівництва міської ради. Строк виконання робіт – квітень 2011 року. Вартість виконаних робіт склала 225421,96 грн. з місцевого бюджету. Загальний обсяг виконаних робіт – 1006,3 м2. Акт виконаних робіт підписаний начальником управління капітального будівництва Івко В.Д., начальником управління житлово-комунального господарства міської ради Горбатовим І.Є.

18. Капітальний ремонт автодороги по вул. Рогозіна  виконано підрядною організацією ТОВ «Автобан» по договору від 24.06.2011 № 83. Договором визначено гарантійний строк за виконані роботи протягом 3 роки, технічний нагляд за виконанням здійснює управління капітального будівництва міської ради. Вартість виконаних робіт склала 954093,19 грн. з місцевого бюджету. Загальний обсяг виконаних робіт – 6320 м2. Акт виконаних робіт підписаний начальником управління капітального будівництва Івко В.Д., начальником управління житлово-комунального господарства міської ради Горбатовим І.Є.

19. Капітальний ремонт автодороги по вул. Пушкінська (від вул. Комсомольська до вул. Гагарина)  виконано підрядною організацією ТОВ «Перша дорожньо-будівельна компанія» по договору від  29.06.2011 № 107. Договір укладено відповідно до наказу Мінекономіки України від 27.07.2010 №925. Визначено гарантійний строк за виконані роботи протягом 3 років, передбачено гарантію підрядника на відповідність будівельних матеріалів державним стандартам, технічним умовам і наявність сертифікатів або інших документів, що засвідчують якість  матеріалів. Технічний нагляд за виконанням здійснює управління капітального будівництва міської ради. Період виконання робіт червень – грудень 2011 року. Вартість виконаних робіт склала 371238,39грн. з місцевого бюджету. Загальний обсяг виконаних робіт – 2100 м2. Акти приймання виконаних робіт підписаний начальником управління капітального будівництва Івко В.Д., начальником управління житлово-комунального господарства міської ради Горбатовим І.Є.

20. Капітальний ремонт автодороги по вул. Пушкінська (від вул. Комсомольська до вул. Першотравнева)  виконано підрядною організацією ТОВ «Перша дорожньо-будівельна компанія»» по договору від  30.08.2011 № 139. Договір укладено відповідно до наказу Мінекономіки України від 27.07.2010 № 925. Визначено гарантійний строк за виконані роботи протягом 3 років, передбачено гарантію підрядника на відповідність будівельних матеріалів державним стандартам, технічним умовам і наявність сертифікатів або інших документів, що засвідчують якість  матеріалів. Технічний нагляд за виконанням здійснює Управління капітального будівництва міської ради. Період виконання робіт червень – грудень 2011 року. Вартість виконаних робіт склала 927514,5 грн. за рахунок субвенції державного бюджету. Загальний обсяг виконаних робіт –5780 м2. Акти приймання виконаних робіт підписаний начальником управління капітального будівництва  Івко В.Д., начальником управління житлово-комунального господарства міської ради Горбатовим І.Є.

21. Капітальний ремонт автодороги по вул. Пушкінська (від вул.. Комсомольська до вул. Першотравнева)  виконано підрядною організацією ТОВ «Перша дорожньо- будівельна компанія» по договору від 09.08.2011   №  125 Договором визначено гарантійний строк за виконані роботи протягом 3 років, , передбачено гарантію підрядника на відповідність будівельних матеріалів державним стандартам, технічним умовам і наявність сертифікатів або інших документів, що засвідчують якість  матеріалів. Технічний нагляд за виконанням здійснює управління капітального будівництва міської ради. Вартість виконаних робіт склала 1126320,64 грн. з місцевого бюджету. Загальний обсяг виконаних робіт –1521 м2. Акт виконаних робіт підписаний начальником управління капітального будівництва Івко В.Д., начальником управління житлово-комунального господарства міської ради Горбатовим І.Є.

22. Поточний ремонт автодоріг по вул. Вознесенського, Болотнікова, Жукова  виконано підрядною організацією ТОВ «Перша дорожньо-будівельна компаніяз» по договору від 09.08.2011   № 124.  Договір укладено відповідно до наказу Мінекономіки України від 27.07.2010 №925. Визначено гарантійний строк за виконані роботи протягом 3 років, передбачено гарантію підрядника на відповідність будівельних матеріалів державним стандартам, технічним умовам і наявність сертифікатів або інших документів, що засвідчують якість  матеріалів. Технічний нагляд за виконанням здійснює управління капітального будівництва міської ради. Період виконання робіт серпень – грудень 2011 року. Вартість виконаних робіт склала 480884,72 грн. за рахунок субвенції державного бюджету. Загальний обсяг виконаних робіт – вул. Вознесенського 1500 м2., вул. Болотнікова- 373м2, вул. Жукова -300м2. Акт виконаних робіт підписаний начальником управління капітального будівництва Івко В.Д., начальником управління житлово-комунального господарства міської ради Горбатовим І.Є.

23. Поточний ремонт автодоріг по вул. Комсомольська, Першотравнева (від вул. Мініна і Пожарського до вул. Пушкінська)  виконано підрядною організацією ТОВ «Перша дорожньо-будівельна компанія» по договору від 29.06.2011  № 96 .Договором визначено гарантійний строк за виконані роботи протягом 1 року передбачено гарантію підрядника на відповідність будівельних матеріалів державним стандартам, технічним умовам і наявність сертифікатів або інших документів, що засвідчують якість  матеріалів. Технічний нагляд за виконанням здійснює управління капітального будівництва міської ради. Період виконання робіт червень-грудень2011. Вартість виконаних робіт склала 954093,19 грн. з місцевого бюджету(бюджет розвитку). Загальний обсяг виконаних робіт – 2900 м2. Визначений гарантійний строк за виконані роботи протягом 3 років. Акт виконаних робіт підписаний начальником управління капітального будівництва Івко В.Д., начальником управління житлово-комунального господарства міської ради Горбатовим І.Є.

24. Поточний ремонт автодоріг по вул. Панфілова, Болотнікова, Жукова, Стожка, Шепелєва  виконано підрядною організацією ТОВ «Перша дорожньо-будівельна компанія» по договору від  30.08.2011 № 139. Договором визначено гарантійний строк за виконані роботи протягом 1 року, передбачено гарантію підрядника на відповідність будівельних матеріалів державним стандартам, технічним умовам і наявність сертифікатів або інших документів, що засвідчують якість  матеріалів. Технічний нагляд за виконанням здійснює управління капітального будівництва міської ради. Вартість виконаних робіт склала 287715,36 грн. з місцевого бюджету. Загальний обсяг виконаних робіт – вул. Панфілова -300 м2, вул. Болотнікова - 300 м2, вул.. Жукова - 300 м2, вул.. Стожка -300 м2,            вул. Шепелява – 600 м2. Акт виконаних робіт підписаний начальником управління капітального будівництва Івко В.Д., начальником управління житлово-комунального господарства міської ради Горбатовим І.Є.

25. Поточний ремонт автодоріг по вул. Сусаніна, Курнатовського  виконано підрядною організацією ТОВ «ГРВ-ГРУПП» по договору від 09.08.2011   № 121.  Договір укладено відповідно до наказу Мінекономіки України від 27.07.2010 № 925  Визначено гарантійний строк за виконані роботи протягом 3 років, передбачено гарантію підрядника на відповідність будівельних матеріалів державним стандартам, технічним умовам і наявність сертифікатів або інших документів, що засвідчують якість  матеріалів. Технічний нагляд за виконанням здійснює управління капітального будівництва міської ради. Період виконання робіт серпень – грудень 2011 року. Вартість виконаних робіт склала 187740,0 грн. за рахунок субвенції державного бюджету. Загальний обсяг виконаних робіт – вул. Сусаніна- 600 м2, вул.. Курнатовського -300  м2. Акт виконаних робіт підписаний начальником управління капітального будівництва Івко В.Д., начальником управління житлово-комунального господарства міської ради Горбатовим І.Є.

26. Капітальний ремонт автодороги по вул. Мініна і Пожарського  (від вул. Безпощадного до вул. Озерянівська)  виконано підрядною організацією ТОВ «ГРВ-ГРУПП» по договору від 09.08.2011   №121.Договором визначено гарантійний строк за виконані роботи протягом 3 років технічний нагляд за виконанням здійснює Управління капітального будівництва міської ради. Вартість виконаних робіт склала 278394,0 грн. з місцевого бюджету. Загальний обсяг виконаних робіт – 1521.м2. Акт виконаних робіт підписаний начальником управління капітального будівництва   Івко В.Д., начальником управління житлово-комунального господарства міської ради Горбатовим І.Є.

27. Капітальний ремонт автодоріг (встановлення «лежачих поліцейських» - 21 од.) вулиці міста, виконано підрядною організацією ТОВ «ГРВ-ГРУПП» по договору від 06.07.2011  № 94 . На даний договір дія Закону України «Про державні закупівлі» не розповсюджується (до 300,0 тис.грн.). Договором визначено гарантійний строк за виконані роботи протягом 3 років, передбачено гарантію підрядника на відповідність будівельних матеріалів державним стандартам, технічним умовам і наявність сертифікатів або інших документів, що засвідчують якість  матеріалів. Технічний нагляд за виконанням здійснює управління капітального будівництва міської ради. Строк виконання робіт  липень-серпень 2011 року. Вартість виконаних робіт склала 43533,0 грн. з місцевого бюджету. Акти приймання виконаних робіт підписаний начальником управління капітального будівництва Івко В.Д., начальником управління житлово-комунального господарства міської ради Горбатовим І.Є.

28. Поточний ремонт автодоріг по бул. Димитрова, вул. Павлова, Герцена  виконано підрядною організацією ТОВ «ГРВ-ГРУПП» по договору від 30.08.2011  № 148. Договір укладено відповідно до наказу Мінекономіки України від 27.07.2010 № 925. Визначено гарантійний строк за виконані роботи протягом 3 років, передбачено гарантію підрядника на відповідність будівельних матеріалів державним стандартам, технічним умовам і наявність сертифікатів або інших документів, що засвідчують якість  матеріалів. Технічний нагляд за виконанням здійснює управління капітального будівництва міської ради. Період виконання робіт серпень – грудень 2011 року. Вартість виконаних робіт з урахуванням технагляду склала 417186,0 грн. за рахунок місцевого бюджету. Загальний обсяг виконаних робіт – бул. Дімітрова -300 м2, вул. Павлова -2019 м2, вул. Герцена- 200 м2,      бульв.  Дімітрова- 337 м2. Акт приймання виконаних робіт підписаний начальником управління капітального будівництва Івко В.Д., начальником управління житлово-комунального господарства міської ради Горбатовим І.Є.

29. Поточний ремонт автодороги по бул. Димитрова  виконано підрядною організацією ТОВ «ГРВ-ГРУПП» по договору від 07.11.2011  № 173. На даний договір дія Закону України «Про державні закупівлі» не розповсюджується (до 100,0 тис.грн.). Договором визначено гарантійний строк за виконані роботи протягом 3 років, технічний нагляд за виконанням здійснює управління капітального будівництва міської ради. Вартість виконаних робіт склала 417186,00 грн. за рахунок місцевого бюджету. Загальний обсяг виконаних робіт –337 м2. Акт виконаних робіт підписаний начальником управління капітального будівництва  Івко В.Д., директором департаменту житлово-комунального господарства міської ради Горбатовим І.Є.

30. Капітальний ремонт автодороги по вул. Остапенко  (від АЗС до вул. Безпощадного)   виконано підрядною організацією ТОВ «ГРВ-ГРУПП» по договору від 07.11.2011 № 172. На даний договір дія Закону України «Про державні закупівлі» не розповсюджується (до 300,0 тис.грн.). Договором визначено гарантійний строк за виконані роботи протягом 3 років, передбачено придбання сертифікованих матеріалів. Технічний нагляд за виконанням здійснює Управління капітального будівництва міської ради. Строк виконання робіт – жовтень - листопад 2011 року. Вартість виконаних робіт склала 205932,26 грн. з місцевого бюджету. Акт виконаних робіт підписаний начальником управління капітального будівництва Івко В.Д., начальником управління житлово-комунального господарства міської ради Горбатовим І.Є.

31. Поточний ремонт автодороги по вул.Сусаніна (від вул. Вуглегорське шосе до вул. Курнатовського) виконано підрядною організацією ТОВ «ГРВ-ГРУПП» по договору від 22.12.2011  № 199. На даний договір дія Закону України «Про державні закупівлі» не розповсюджується (до 100,0 тис.грн.). Договором визначено гарантійний строк за виконані роботи протягом 3 років, матеріали мають бути забезпечені сертифікатом. Технічний нагляд за виконанням здійснює управління капітального будівництва міської ради. Строк виконання робіт – грудень 2011 року. Вартість виконаних робіт склала 20081,2 грн. за рахунок субвенції державного бюджету. Загальний обсяг виконаних робіт – 92 м2. Акт  приймання виконаних робіт підписаний начальником управління капітального будівництва Івко В.Д., начальником управління житлово-комунального господарства міської ради Горбатовим І.Є.

32. Капітальний ремонт дорожнього покриття на переїздах по вул. Мініна і Пожарського, пр. Леніна перехрестя вул. Першотравнева, район шляхопроводу просп. Леніна  виконано підрядною організацією ТОВ «Одаробуд» по договору від 22.11.2011  № 179 . На даний договір дія Закону України «Про державні закупівлі» не розповсюджується (до 300,0 тис. грн.). Договором визначено відповідальність підрядника за результати проведення робіт, якісне їх виконання. Технічний нагляд за виконанням здійснює управління капітального будівництва міської ради. Строк виконання робіт – листопад 2011 року.Договором визначено гарантійний строк за виконані роботи протягом 1 року. Вартість виконаних робіт склала 49390,54 грн. за рахунок місцевого бюджету. Загальний обсяг виконаних робіт –47 м2. Акт виконаних робіт підписаний начальником управління капітального будівництва  Івко В.Д., начальником управління житлово-комунального господарства міської ради   Горбатовим І.Є.

Стосовно питання обрання підрядника на підставі тендеру, надаємо наступні дані щодо підприємств-переможців конкурсних торгів на виконання робіт по ремонту доріг:

1.ВАТ «Облдоррембуд» Горлівський ПСДРБУ:

Дата створення : 27.04.2004.

Перелік робітників та рівень кваліфікації

Довідка про наявність техніки.

У зв’язку з тим, що  Горлівський ПСДРБУ підрозділ ВАТ «Облдоррембуд», тому дані щодо статутного фонду у документах не зазначаються.

2.ТОВ «Дорожньо –Будівельна Компанія АВТОБАН»

Дата проведення державної реєстрації : 18.02.2008.

Копії договорів на виконання аналогічних робіт.

Перелік робітників та рівень кваліфікації.

Довідка про наявність техніки.

Статутний капітал товариства дорівнює 51500,00 грн.

3.ТОВ «Перша дорожньо - будівельна компанія».

Дата проведення державної реєстрації 25.05.2007.

Перелік робітників та рівень кваліфікації.

Довідка про наявність техніки.

Статутний капітал 800 000,00 грн.

4.ТОВ «ГРВ-ГРУПП» Дата проведення державної реєстрації 02.06.2011.

Перелік робітників та рівень кваліфікації.

Довідка про орендуєму техніку.

Статутний капітал товариства становить 6800,00 грн.

Стосовно інформації про надання даних стосовно засновників підприємства повідомляємо, що Згідно Закону України «Про інформацію» від 2 жовтня 1992 року № 2657-XII, а саме ст. 11 «Інформація про фізичну особу не допускаються збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, тому надати дані стосовно засновників підприємств не є можливим.

Також надаємо перелік і пропозиції всіх учасників конкурсу по наступним торгам:

- будівництво автострад, доріг, вулиць, залізниць, злітно- посадкових смуг аеродромів (поточний ремонт автомобільних доріг міста),розкриття яких відбулось 27.04.2011:

ТОВ «Дорожньо-Будівельна Компанія АВТОБАН», (1 076 344,85 грн.)

ПП «АБЗ», (1 141 665,60 грн.)

КП «Магістраль», (1 117 080,00 грн.)

ВАТ «Облдоррембуд» Горлівський ПСДРБУ, (930997,85 грн.)

ВАТ «Горлівське управління шахтобудмеханізації», (1010016,78 грн.)

Переможець: ВАТ «Облдоррембуд» Горлівський ПСДРБУ.

- будівництво автострад, доріг, вулиць, залізниць, злітно-посадкових смуг аеродромів ( капітальний ремонт автодоріг міста), розкриття яких відбулось 02.06.2011:

ТОВ «Дорожньо-Будівельна Компанія АВТОБАН», (лот № 1- 958 033,13 грн.)

ТОВ « Перша Дорожньо-Будівельна Компанія»,

(лот № 1-  1 154 859,90 грн.,);

(лот № 2 - 375406,85 грн.,);

( лот №3 - 2691133,98 грн.)

ТОВ «ДДС»,

(лот № 1 – 1184829,77 грн.,);

(лот № 2 – 428690,35 грн.,);

(лот № 3 - 2693411,02 грн.).

ВАТ «Облдоррембуд» Горлівський ПСДРБУ,

(лот № 1 – 1 018 379,00 грн.);

( лот № 2 – 390 716,00 грн.);

( лот № 3 – 2 388 068,00 грн.).

Переможець : ТОВ «Дорожньо-Будівельна Компанія АВТОБАН», ( лот № 1) , ТОВ « Перша Дорожньо-Будівельна Компанія», (лот № 2), ВАТ «Облдоррембуд» Горлівський ПСДРБУ, (лот № 3).

- будівництво автострад, доріг, вулиць, залізниць, злітно-посадкових смуг аеродромів ( капітальний ремонт автодоріг міста), розкриття яких відбулось 06.07.2011:

- ТОВ «ГРВ-ГРУПП», лот № 1 – 1 124 543,96 грн., лот № 2 -214 881,51 грн.,                 лот № 3 487 495,00 грн.)

- ВАТ «Облдоррембуд» Горлівський ПСДРБУ, лот № 1 – 1 098 708,00 грн., лот № 2 – 217747,00 грн., лот № 3  - 484 495,00 грн.)

- ТОВ « Перша Дорожньо-Будівельна Компанія», (лот № 3 – 480 884,72 грн.).

Переможець: ВАТ «Облдоррембуд» Горлівський ПСДРБУ (лот № 1), ТОВ «ГРВ-ГРУПП», (лот № 2), ТОВ «Дорожньо-Будівельна Компанія», (лот № 3).

- будівництво автострад, доріг, вулиць, залізниць, злітно-посадкових смуг аеродромів ( капітальний ремонт автодоріг міста), розкриття яких відбулось 06.07.2011:

- ТОВ « Перша Дорожньо-Будівельна Компанія», (1 140 308,65 грн.)

- ТОВ «Атлон», (1 159 143,41 грн.)

Переможець: ТОВ « Перша Дорожньо-Будівельна Компанія».

- Будівництво автострад, доріг, вулиць, залізниць, злітно-посадкових смуг аеродромів ( капітальний ремонт автодоріг міста), розкриття яких відбулось28.07.2011:

- ТОВ «ГРВ-ГРУПП»:

(лот № 3 – 495 973,00 грн.,);

( лот № 4 – 322 200,00 грн.,);

( лот № 5 – 738 835,00 грн.).

- ТОВ « Перша Дорожньо-Будівельна Компанія»,

(лот № 1 – 672 086,70 грн., );

(лот № 2 – 639 799,14 грн.,);

( лот № 4 – 287 715,36 грн.).

- ВАТ «Облдоррембуд» Горлівський ПСДРБУ

( лот № 1 575 978,00 грн., );

(лот № 2 742 953,00 грн.,)

( лот № 3 – 557 443,00 грн.,)

( лот № 4 319 941,00 грн.,)

(лот № 5 № 5 – 738 741,00 грн.).

Переможець: ВАТ «Облдоррембуд» Горлівський ПСДРБУ, (лот № 1, лот № 5), ТОВ «Перша Дорожньо-Будівельна Компанія»,  лот № 2, лот № 4),   ТОВ ГРВ-ГРУПП» (лот №3).

Загальна сума коштів на ремонт автодоріг в 2011 році склала 10,3 млн.. грн., з них з місцевого бюджету виділено 7,6 млн. грн. Фактична потреба значно перевищує можливості місцевого бюджету. Крім того, в 2011 році до комунальної власності прийнято 585,56 км автодоріг. Міська рада зверталась до Вас, шановний Ігорю Миколайовичу, про сприяння у збільшенні  розміру субвенції державного бюджету (копія звернення додається). На жаль, дієвої допомоги не було надано.

Також повідомляю, що рішенням виконкому міської ради №266 «Про перевірку якості робіт з поточного ремонту доріг протягом гарантійного терміну» була створена комісія, яка перевіряє стан доріг після зимового періоду для виявлення та усунення недоліків підприємствами, що виконували роботи у 2011 році.

Крім того, голова Донецької обласної держаної адміністрації А.В. Шишацький доручив відповідним контролюючим структурам перевірити законність  використання коштів на ремонт доріг у містах Донецької області, в т.ч. м. Горлівка. На сесії міської ради 30 березня мною також було надано доручення контролюючим органам м. Горлівка провести перевірку законності використання коштів, об’єми виконаних робіт у межах їхньої компетенції.

Стосовно Живенка повідомляємо, що на виконання постанови слідчого по особливо важливим справам слідчого відділу прокуратури Донецької області, радника юстиції Перунова В.А. від 27.02.2012 та відповідно до розпорядження міського голови від 05.03.2012 № 04/105 «о» Живенко Роман Олександрович відсторонений від займаної посади заступника міського голови на час проведення слідчих дій щодо розслідування злочину, його обов’язки покладені на заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства.

Повідомляю Вам, що в цьому році ми зобов'язані тільки посилити ту позитивну динаміку, яка намітилася в 2011 році. Я сподіваюся і на Вашу практичну участь у вирішенні проблеми доріг м. Горлівки, а не просто на листування та обговорення теми через засоби масової інформації.

Додаток  у  1 прим. на ____ арк.

З повагою

Міський голова							Є.В.Клеп

Морозова Тетяна Геннадіївна 4-01-51

Блинова Вікторія Валеріївна

Дмитрова Надія Іванівнах